**RISK ASSESSMENT**

1. Καθυστέρηση συγγραφής κώδικα

Σοβαρότητα: Υψηλό

Υπεύθυνος: σύνολο ομάδας

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ12-19 , ΤΥ2

Πιθανότητα: Μεσαία

Τύπος: Σχέδιο

Σοβαρότητα συνεπειών: Μεσαίο

Στρατηγική μετριασμού: προσαρμοστικότητα εργασίας

Στρατηγική αντιμετώπισης: Κατάλληλη προετοιμασία , ορισμός εφικτών στόχων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επιστροφή στα όρια του χρονοδιαγράμματος

1. Έλλειψη χρηματοδότησης

Σοβαρότητα: Υψηλή

Υπεύθυνος: όλη η ομάδα

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ2,

Πιθανότητα: Υψηλή

Τύπος: σχέδιο, κόστος

Σοβαρότητα συνεπειών: Υψηλή

Στρατηγική μετριασμού: περιορισμός μη αναγκαίων εξόδων

Στρατηγική αντιμετώπισης: σωστή παρουσίαση του σκεπτικού μας, επιλογή πρωτότυπου θέματος με διαθέσιμο χώρο στην αγορά

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: εύρεση χρηματοδότησης

1. Μη επαρκής νομική κάλυψη

Σοβαρότητα: Υψηλή

Υπεύθυνος: ομάδα

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ4

Πιθανότητα: Χαμηλή

Τύπος: Σχέδιο

Σοβαρότητα συνεπειών: Υψηλή

Στρατηγική μετριασμού -αντιμετώπισης: σωστή νομική συμβουλή

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: διαβεβαίωση ειδικού

1. Αστοχία σχεδιασμού

Σοβαρότητα: Υψηλή

Υπεύθυνος: Project manager

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ1

Πιθανότητα: Μικρή

Τύπος: Σχέδιο

Σοβαρότητα συνεπειών: Μεσαία

Στρατηγική μετριασμού- αντιμετώπισης: Συνεχείς φάσεις ελέγχου και επανασχεδιασμού ανάμεσα στη συγγραφή κώδικα

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επιστροφή στο χρονοδιάγραμμα

1. Ασυνεννοησία με τον πελάτη/χρηματοδότη

Σοβαρότητα: Μεσαία

Υπεύθυνος: project manager

Συνδεόμενη δραστηριότητα: καθορισμός απαιτήσεων

Πιθανότητα: Υψηλή

Τύπος: Σχέδιο, κώδικας

Σοβαρότητα συνεπειών: Υψηλή

Στρατηγική μετριασμού: Συνεχείς φάσεις ελέγχου και επανασχεδιασμού ανάμεσα στη συγγραφή κώδικα

Στρατηγική αντιμετώπισης: Ξεκάθαρη επικοινωνία και καθορισμός απαιτήσεων πριν την έναρξη συγγραφής

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Σύμπλευση απόψεων

1. Άστοχο marketing

Σοβαρότητα: Μεσαία

Υπεύθυνος: project manager

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ1

Πιθανότητα: Μεσαία

Τύπος: Σχέδιο

Σοβαρότητα συνεπειών: Μεσαία

Στρατηγική μετριασμού:

Στρατηγική μετριασμού-αντιμετώπισης: επικοινωνία με ειδικό

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου:

1. Προβλήματα ασφαλείας

Σοβαρότητα: Υψηλή

Υπεύθυνος: υπεύθυνοι ασφαλείας(χρονοδιάγραμμα \*)

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ21

Πιθανότητα: Χαμηλή

Τύπος: Ποιότητα

Σοβαρότητα συνεπειών: Υψηλή

Στρατηγική μετριασμού-αντιμετώπισης: Συνεχόμενα τεστ και δοκιμές ως προς την ασφάλεια του προϊόντος

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Επιτυχής αξιολόγηση της ασφάλειας(ποτέ δεν εξαλείφεται 100% ο κίνδυνος)

1. Δυσλειτουργίες κώδικα

Σοβαρότητα: Υψηλή

Υπεύθυνος: ομάδα

Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ12-19

Πιθανότητα: Μεσαία

Τύπος: Ποιότητα

Σοβαρότητα συνεπειών: Υψηλή

Στρατηγική μετριασμού-αντιμετώπισης: χρήση σωστών πρότυπων συγγραφής κώδικα

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: επιτυχής-σωστή λειτουργία

1. Λάθος χρησιμοποίηση κεφαλαίου

Σοβαρότητα: Υψηλή

Υπεύθυνος: Project manager

Συνδεόμενη δραστηριότητα: σύνολο έργου

Πιθανότητα: Χαμηλή

Τύπος: Κόστος, οργάνωση

Σοβαρότητα συνεπειών: Υψηλή

Στρατηγική μετριασμού-αντιμετώπισης: σωστή ανάλυση κόστους και προγραμματισμού εξόδων

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: επιστροφή στα όρια του προϋπολογισμού

Σοβαρότητα:

Υπεύθυνος:

Συνδεόμενη δραστηριότητα:

Πιθανότητα:

Τύπος:

Σοβαρότητα συνεπειών:

Στρατηγική μετριασμού:

Στρατηγική αντιμετώπισης:

Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: