Author : Αυγέρης Νικόλαος 1067508

Team-risk-assessment-v0.1

Κίνδυνος 1 : Έλλειψη συχνής επικοινωνίας. Τα μέλη της ομάδας διαμένουν

σε διαφορετικές περιοχές και συχνά διαθέτουν περιορισμένο

χρόνο.

Πιθανότητα κινδύνου : Μικρή.

Συνδεόμενη δραστηριότητα : Όλες.

Υπεύθυνος αντιμετώπισης : Όλη η ομάδα.

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : Υψηλό.

Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου : Δυσκολία επικοινωνίας.

Προτεραιότητα : 1

Τρέχουσα κατάσταση : Ενεργός.

Στρατηγική αντιμετώπισης/μετριασμού κινδύνου 1: Τα μέλη της ομάδας είναι πολύ εξεικοιωμένα με

ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας και έτσι

μπορούν να φτιάξουν κανάλια επικοινωνίας και να

είναι διαρκώς διαθέσιμα μεταξύ τους.

Κίνδυνος 2 : Έλλειψη ποιοτικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία από ηλεκτρονικά

75% μέσα, δυσκολεύουν την επίτευξη ποιοτικής επικοινωνίας και συχνά

αυτό φέρνει σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα λογισμικού.

Πιθανότητα κινδύνου : Μεγάλη.

Συνδεόμενη δραστηριότητα : Όλες.

Υπεύθυνος αντιμετώπισης : Όλη η ομάδα.

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : Υψηλό.

Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου : Δυσκολία συννενόησης και συχνές παρανοήσεις όσον αφορά τις . αναθέσεις εργασίας.

Προτεραιότητα : 1

Τρέχουσα κατάσταση : Ενεργός.

Στρατηγική μετριασμού κινδύνου 2: Λεπτομερής εξέταση του προγράμματος των μελών της

ομάδας και εύρεση κοινού ελεύθερου χρόνου για

συναντήσεις της ομάδας εβδομαδιαία με φυσική παρουσία.

Επίσης για όσα μέλη μπορούν να συναντιούνται παραπάνω

φορές μέσα στην εβδομάδα αυτό συνίσταται ανεπίσημα.

Στρατηγική αντιμετώπισης κινδύνου 2: Αν δεν γίνεται να βρεθεί χρυσή τομή και κοινές ώρες, τα μέλη θα . . . . . . . . . . . συναντιώνται μεταξύ τους σε μικρές ομάδες.

Κίνδυνος 3 : Επειδή στην ομάδα δεν υπάρχει αρχηγός να παίρνει σημαντικές αποφάσεις,

65% τα μέλη πρέπει να αποφασίζουν μεταξύ τους. Γεγονός που πολλές φορές

μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα, και μη δημιουργικές λύσεις όπως

αγελιαία σκέψη (ψηφοφορία).

Πιθανότητα κινδύνου : Μεγάλη.

Συνδεόμενη δραστηριότητα : Όλες.

Υπεύθυνος αντιμετώπισης : Όλη η ομάδα.

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : Μεσαίο.

Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου : Δυσκολία απόφασης για τη δομή ενός παραδοτέου.

Προτεραιότητα : 3

Τρέχουσα κατάσταση : Ενεργός.

Στρατηγική αντιμετώπισης/μετριασμού κινδύνου 3: Δεκτικότητα , σεβασμός και αλληλοκατανόηση μεταξύ των . . μελών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα σε διάφορες αποφάσεις . . να βοηθήσει η γνώμη ενός "εξωτερικού ειδικού" (του . . καθηγητή).

Κίνδυνος 4 : Κάποια μέλη της ομάδας έχουν αρκετά μαθήματα που ασχολούνται

60% ή εργάζονται πολλές ώρες. Έτσι είναι πιθανό να δυσκολεύονται

να τηρούν τις προθεσμίες.

Πιθανότητα κινδύνου : Μεσαία.

Συνδεόμενη δραστηριότητα : Όλες.

Υπεύθυνος αντιμετώπισης : Όλη η ομάδα.

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : Υψηλό.

Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου : Μη έτοιμα παραδοτέα λίγο πριν την προθεσμία.

Προτεραιότητα : 1

Τρέχουσα κατάσταση : Ανενεργός.

Στρατηγική αντιμετώπισης/μετριασμού κινδύνου 4: Συζήτηση και προγραμματισμός βασισμένος πάνω στις

ανάγκες της ομάδας. Συνεργασία σε δυάδες, ώστε σε

ξαφνική αποχώρηση ενός ατόμου για κάποια χρονική περίοδο

να μη σταματήσει το έργο.

Κίνδυνος 5 : Το πρότζεκτ στα τελευταία παραδοτέα θα χρειαστεί συγγραφή κώδικα.

45% Τότε όμως θα είναι περίοδος εξεταστικής για την ομάδα και δεν θα υπάρχει πολύς

χρόνος για σωστή επανάληψη και ενασχόληση με γλώσσες προγραμματισμού

διασύνδεση διαφορετικών πλατφόρμων κτλ.

Πιθανότητα κινδύνου : Μεσαία.

Συνδεόμενη δραστηριότητα : Τ13

Υπεύθυνος αντιμετώπισης : Όλη η ομάδα.

Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : Μεσαίο.

Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου : Έλλειψη εμπειρίας τεχνικών δεξιοτήτων.

Προτεραιότητα : 2

Τρέχουσα κατάσταση : Ενεργός.

Στρατηγική μετριασμού κινδύνου 5: Απόφαση από νωρίς για τις γλώσσες προγραμματισμού

και τις τεχνικές ικανότητες που θα χρειαστούνε

και σταδιακή εξοικείωση κάθε ατόμου

με κάποιο χρήσιμο κομμάτι.

Στρατηγική αντιμετώπισης κινδύνου 5: Να προσληφθούν νέοι προγραμματιστές με μεγάλη . . . εμπειρία το χώρο, εφόσον μπορούν να εκπαιδευτούν . . γρήγορα εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.